Gmina Lubicz / 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21 / tel. 056 621 21 00 fax 056 621 21 20 / e-mail:zamowienia@lubicz.plwww.bip.lubicz.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INW.271.17.2019

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. 2019 roku, poz. 1843 ),
Gmina Lubicz, z siedzibą w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21,
referat prowadzący sprawę – Referat Inwestycji i Rozwoju, 87 - 162 Lubicz, ul. Toruńska 21,
telefon (56) 621-21-00, fax. (56) 6212120, zamowienia@lubicz.pl,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotorii”.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
45.23.31.40 - 2 - Roboty drogowe
71.32.00.00 - 7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotorii w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
    1. sporządzenie projektu budowlanego-wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektu organizacji ruchu
    2. uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa dokumentów, uzgodnień, badań, opracowań, zgód, warunków, decyzji, zatwierdzeń i pozwoleń
    3. dokonanie skutecznego zgłoszenia robót (uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót)i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Toruniu
    4. wykonanie prac budowlanych
  3. Ogólne uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu
      1. Istniejące zagospodarowanie terenu
Teren, na którym zaplanowano inwestycję pod względem wysokościowym, jest terenem płaskim.
      1. Powiązanie z innymi drogami publicznymi
włączenie w ulicę Pomorską, działka o nr ewid. 328 obręb 0019 Lubicz
      1. Urządzenia infrastruktury technicznej w pasie projektowanej inwestycji:
- sieć kanalizacyjna
- sieć wodociągowa
- sieć energetyczna
      1. Własności
Gmina Lubicz
  1. Wytyczne do projektowania dla planowanej inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Lubicz.
Proponowany przebieg koncepcyjny trasy dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz, w Referacie Inwestycji i Rozwoju. Przewiduje się zaprojektowanie drogi o następujących parametrach:
- droga klasy L – (około 270m)
- szerokość pasa drogowego – 12 m
- kategoria ruchu – do ustalenia w gestii projektanta
- jezdnia o szerokości 5,0 m
- obustronne pobocza utwardzone kruszywem 0,75 m
Należy przewidzieć powierzchniowe odprowadzenie wód z pasa drogowego do projektowanego rowu.
  1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
     i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny
     za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych,
     a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Ponadto Zamawiający wymaga aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel,
- rysunki zostały wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do odczytu (w formie .pdf - m. in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe Reader),
- Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze i Projekt organizacji ruchu i oznakowania należy wykonać i przekazać w formie elektronicznej w programie CAD
  na podkładach mapowych
- tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.
  1. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca będzie
     na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie
     z trybu odwoławczego.
  2. W zakresie robót budowlanych wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w sposób zapewniających późniejsze bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie.
  3. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.
  4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, także mogące powstać na etapie realizacji będą obciążać Wykonawcę. Niezapoznanie się przez Wykonawcę z terenem, którego dotyczy przedmiot zamówienia, nie zwalnia go z odpowiedzialności za błędy wynikające z nieznajomości stanu faktycznego.
  5. Zamawiający zastrzega, że:
    1. zakres usług przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony
       lub Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości, że środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione,
    2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia składając drugiej stronie oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia poniższych informacji:
      1. o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności, powodujących że wykonanie umowy
         nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
      2. o zaistnieniu okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
      3. o zajęciu chociażby części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,
      4. Wykonawca nie podjął się realizacji zamówienia w ciągu 30dni od daty zawarcia umowy,
      5. Wykonawca, pomimo pisemnego żądania Zamawiającego, nie podjął wykonania przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
  6. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową – Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin lub zawnioskuje o zmianę osoby wymienionej w składzie zespołu tworzącego dokumentacje projektową.. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu lub braku dokonania wnioskowanej zmiany osoby, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia albo powierzyć dalsze wykonanie zamówienia innej osobie na koszt i Wykonawcy.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
  10. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.
  11. Zasady zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie robót budowlanych zostały określone we wzorze umowy.
  12. Zasady zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie robót budowlanych zostały określone we wzorze umowy.
## Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – w dniu podpisania umowy
Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.05.2020 r.
Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
    1. nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
    2. spełniają warunki, dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
  1. Wykonawcy: Zamawiający uznaje, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg, o wartości
     co najmniej100 000,00 złotych brutto każda z robót.
Przez zadanie wykonane, Zamawiający rozumie zadania zakończone podpisaniem protokołuodbioru końcowego.
  1. osób: Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć
     w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim dla funkcji, jakie zostaną im powierzone i będą to:
    1. 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
       w specjalności drogowej (projektant drogowy)
    2. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
Osoby wskazane w wykazie osób muszą posiadać stosowne uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm) oraz ustawy z dnia 22 grudnia2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.).

  1. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
     w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych/zawodowych/sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  5. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:
    1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy muszą dokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
    2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
    3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik.

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę
  1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
  2. Wypełniony formularz oferty
  3. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych/ zawodowych /sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
  4. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
     w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
     czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
     do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności
    1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
    2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
    3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
    4. czy podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega w odniesieniu
       do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Oświadczenia:
1. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania
   na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 – w oryginale
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w oryginale
3. oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach
   od .... do ...., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie,
   że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy).
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
  1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
     do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3ustawy PZP tj.:
    1. Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 3)wykonanych nie wcześniej niż
       w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
       z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
       te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
       o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
       i prawidłowo ukończone zgodnie, przy czym dowodami, o których mowa,
       są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
       o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
    2. Wykazu osób (załącznik nr 4), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
    3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
       w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
    4. W przypadku zamiaru korzystanie z podwykonawców, Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123) na adres zamowienia@lubicz.pl. W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
  2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy Lubicz – Referat Inwestycji i Rozwoju, 87 – 162 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21.
  3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: (56) 621-21-20
  4. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję
  5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
  6. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest pani Izabela Gontarek i pan Marcin Łowicki – tel (56) 621-21-98,
     e-mail:zamowienia@lubicz.pl
  7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
     pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  8. Zamawiający zaleca aby pytania Wykonawcy były przekazywane drogą elektroniczną przy użyciu pliku WORD udostępnionego przez Zamawiającego, w wersji edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień (załącznik 9)
  9. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej(www.bip.lubicz.pl)
  10. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ
      na stronie internetowej zmiana ta zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację.
Wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.
Termin związania ofertą
Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Sposób przygotowania oferty
  1. Ofertę składa się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
     z oryginałem przez notariusza.
  2. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie kartki oferty muszą
     być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
  3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
  4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.
  6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
  7. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone.
  8. W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Oferty należy składać do dnia 18.11.2019 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Lubicz, w biurze podawczym (parter), 87 – 162 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21.
  2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.
Opakowanie i oznakowanie ofert
  1. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie. Zamawiający zaleca, aby koperta zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która:
1. będzie opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert,
2. będzie zaadresowana na „Zamawiającego”, będzie posiadać oznaczenie nazwy zadania oraz dopisek: „nie otwierać przed: 18.11.2019 r. godz.10:25”
3. poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY, aby można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
4. WZÓR OPISANIA KOPERTY – OPAKOWANIA:

NAZWA I ADRESWYKONAWCY
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz

OFERTA NA PRZETARG
„Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotorii”

NIE OTWIERAĆ PRZED: 18.11.2019 r. godz. 10:25

  1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu nieprawidłowego opisania i oznakowania oferty, niezastosowania się Wykonawcy
     do w/opisanych zaleceń, niewłaściwego zamknięcia opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.
Sposób potwierdzenia złożenia ofert
  1. Oferta złożona w ww. punkcie podawczym Urzędu Gminy Lubicz, zostanie potwierdzona
     tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia
  2. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem
     ich dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 9.1 niniejszej specyfikacji.
Wycofanie i zmiana ofert
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez wykonawcę. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej nową ofertę.
Otwarcie ofert
  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r. o godzinie 10:25,w Urzędzie Gminy Lubicz, pokój nr 4 (parter) 87 – 162 Lubicz Dolny ul. Toruńska21
  2. Otwarcie ofert jest jawne.
  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  4. Zamawiający ogłasza nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
  5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
     w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Sposób obliczenia ceny oferty
  1. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia uwzględniającą podatek VAT i musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane
     z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  2. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Niezłożenie oświadczenia oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Kryteria oceny złożonych ofert
- cena oferty – 60%
- okres gwarancji – 40%
Sposób oceny ofert
  1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów, wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy.
  2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.
  3. Każda oferta może uzyskać łącznie za oba kryteria 0 – 100 pkt przy poniższych zasad:

  1. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje okres gwarancji przedmiotu zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy do punktacji przyjmuje się, że termin został określony na poziomie maksymalnym, ale do umowy zostanie wpisany termin wynikający z formularza ofertowego.
  2. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji przedmiotu zamówienia
     krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia art.89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres będącym miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy będące miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
  a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne
  1. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy
     na stronie internetowej.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

18.1	Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147 upzp)w wysokości 10% (art.150 ust. 2 upzp) wartości brutto umowy w następujących formach:
1. Pieniądzu.
2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
   z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie
Nr 45 94910003 0010 0000 0114 0003.
18.3	Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
18.4.	Nie wniesienie zabezpieczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty i wyborem kolejnego wykonawcy.

Informacje dotyczące podpisania Umowy
  1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty.
  2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
  3. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertą, tj. otrzyma najwięcej punktów, oferta nie będzie podlega odrzuceniu lub wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
  1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
     w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej
     w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia
- wyboru najkorzystniejszej oferty
  1. Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
- określać żądanie oraz
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
  2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
  3. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
  4. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.4 i 20.5. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
  5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dniod dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
  6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
  7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.
  8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 9 r., poz. 1843).
Załączniki:
1. Wzór umowy wraz z załącznikami
2. Formularz oferty
3. Wykaz robót
4. Kadra
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt12-23 ustawy
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
8. Oświadczenie o podwykonawcach
9. Plik WORD do składania zapytań odnośnie postępowania przetargowego
10. Informacje dot. RODO